高速公路风险监测预警处置系统软件升级和维护建设方案（业主报批稿）

为进一步提升高速公路重点路段、重点边坡、重点监测点位和预警设施的风险感知、预警响应、处置协同和运维保障能力，推动现有风险监测预警处置系统由“基础可用”向“稳定可靠、业务闭环、持续运行、服务管理”升级，现结合现有系统建设基础和业主单位管理需求，提出本建设方案。

本方案重点围绕软件升级、软件维护、硬件协同维护、运行保障、培训支撑和持续优化等方面展开，作为后续项目审议、实施组织、服务考核和阶段验收的参考依据。

一、项目建设背景

随着高速公路沿线边坡、桥隧、高填深挖路段、重点监测区和附属预警设施数量持续增加，风险监测工作已经从传统的点状建设、单点使用，逐步进入面向全线路、全时段、全过程的运行保障阶段。使用单位在日常管理中，既需要掌握重点区域的风险变化情况，也需要对预警处置、设备运行、维护成效和责任落实情况进行统一监管。

从实际应用看，当前风险监测预警处置工作仍普遍存在以下问题：

监测设备来源多、协议差异大、建档标准不统一，新增设备和新增点位接入工作量较大。

监测数据、风险对象、责任单位和现场处置之间衔接不够紧密，容易出现“数据已到平台、业务尚未闭环”的情况。

告警、事件、工单、预案和反馈之间尚需进一步强化衔接，处置过程仍依赖人工协调推进。

软件系统运行维护更多停留在问题修复层面，缺少面向长期运行的巡检、预警、升级和考核机制。

软件维护与硬件维护协同不够紧密，设备离线、通讯异常、供电异常、数据漂移等问题难以及时形成联动闭环。

管理层对系统建设成效的关注重点在于“能否支撑管理、能否长期运行、能否持续见效”，而不仅仅是功能是否上线。

基于上述背景，有必要在现有系统基础上，统筹推进高速公路风险监测预警处置系统的软件升级和维护建设，进一步完善业务闭环、强化运维保障、提升管理质效。

二、项目建设必要性

本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

（一）提升高速公路风险防控能力的现实需要

风险监测预警处置系统承担着对重点路段、重点边坡、重点设施进行实时感知、预警提示和闭环处置的重要职责。若系统仅具备基础采集和展示能力，而缺少治理、协同和复盘能力，则难以真正发挥风险防控作用。因此，有必要通过系统升级和维护建设，进一步提升风险识别、预警响应和处置闭环能力。

（二）保障现有建设成果持续发挥效益的现实需要

现有系统已经具备较好的建设基础，但系统长期运行不仅依赖初始建设，更依赖持续运维、持续优化和持续保障。若缺少统一的软件维护、版本升级、巡检排障和服务考核机制，系统运行成效将难以长期稳定保持。因此，有必要同步建立与系统建设相匹配的维护保障体系。

（三）提升软件与硬件协同管理水平的现实需要

高速公路风险监测预警处置系统的业务成效，不仅取决于软件平台，也取决于现场监测设备、采集设备、通讯链路和预警终端的健康运行。软件发现问题、硬件及时处置、台账同步更新、结果及时回流，已成为保障系统长期有效运行的关键。因此，有必要将硬件协同维护纳入整体建设考虑。

（四）满足客户单位管理决策需要的现实需要

管理层需要通过系统掌握风险态势、设备运行、预警处置、运维成效和责任落实情况。系统升级和维护建设，应当服务于管理决策，而不是停留在技术实现层面。因此，有必要按照“业务牵引、管理导向、长期运行”的思路，对现有平台进行整体提升。

三、项目建设目标

本项目总体目标是：依托现有系统基础，建设一套满足高速公路风险监测预警处置业务长期运行需要的“软件升级 + 运行维护 + 硬件协同 + 服务保障”一体化支撑体系。

具体目标如下：

建成统一、稳定、可持续运行的风险监测预警处置平台，实现监测设备接入、风险识别、预警提示、事件处置、工单协同和结果复盘的一体化管理。

建成面向管理层、业务人员、运维人员的分层工作体系，使系统既能支撑日常监管，也能支撑应急处置和运行分析。

建成“软件升级、软件维护、硬件协同维护、数据治理、运维服务”一体化保障机制，保障平台稳定运行和持续优化。

建成全过程留痕、全过程可查、全过程可复盘的管理闭环，提升业主单位对风险点、设备、处置过程和维护成效的掌控能力。

在现有系统基础上形成可持续迭代机制，为后续能力扩展、场景深化和智能化提升预留条件。

四、项目建设原则

为确保项目建设方向明确、实施路径清晰、运行机制可持续，建议坚持以下原则：

坚持业务导向。所有升级和维护工作均围绕风险发现、预警处置、运维保障和管理决策展开。

坚持稳定优先。在不破坏现有主链路稳定性的前提下推进升级优化，确保业务连续性。

坚持统一平台。不重复建设分散系统和临时工具，统一在现有平台上完成接入、监测、预警、处置、治理和复盘。

坚持长效运行。项目建设不仅关注功能交付，更关注巡检、升级、服务、考核和持续优化机制。

坚持软硬协同。将软件维护和硬件维护统筹考虑，形成问题发现、现场处置、结果回流的协同机制。

坚持可查可溯。确保关键数据、关键动作、关键处置过程有记录、有依据、可追踪、可复盘。

五、现有建设基础

根据现有系统建设情况，平台已经具备较好的升级基础，主要表现在以下方面：

已形成统一的设备接入能力，支持 HTTP、MQTT 等通道接入，具备消息处理、协议解析、消息日志、属性更新和在线状态维护能力。

已形成较完整的风险业务基础，覆盖风险监测、告警中心、事件处置、风险点管理、阈值规则、联动规则、应急预案和运营分析等能力。

已形成较完整的平台治理基础，支持组织、用户、角色、权限、区域、字典、通知、审计、治理任务、治理运维和治理审批等管理能力。

已形成较完整的追踪和复盘基础，支持 TraceId、系统日志、消息追踪、处理时间线、站内消息和外部通知渠道桥接。

已具备真实环境运行和验收基础，现有系统已经按照真实环境基线开展运行验证和交付核验。

综上，本项目具备“在现有基础上进一步完善提升”的良好条件，属于在既有成果上的深化建设和长效维护，不属于从零新建。

六、项目建设内容

本项目建设内容主要包括以下五个方面：

（一）软件平台升级建设

围绕高速公路风险监测预警处置业务，继续完善和提升现有平台能力，重点包括：

完善统一接入与资产治理能力，提升产品建档、设备建档、物模型治理、异常设备发现、设备更换和资产台账维护水平。

完善风险监测与态势感知能力，优化实时监测、GIS 态势、对象洞察和运营分析表达方式。

完善预警处置闭环能力，强化告警、事件、工单、联动规则、应急预案之间的衔接和留痕。

完善平台治理和质量验收能力，提升权限治理、任务治理、审批治理、运维告警和质量核验能力。

通过软件平台升级，推动系统由“功能可用”向“业务好用、管理好用、长期耐用”转变。

（二）软件运行维护建设

围绕系统长期稳定运行需要，建立规范化的软件运行维护机制，重点包括：

建立日常运行监测机制，对关键服务、关键接口、关键链路和关键告警状态进行持续监测。

建立例行巡检机制，对系统运行状态、设备在线率、异常趋势、任务执行情况和通知状态开展周期检查。

建立故障分级响应机制，对重大故障、重要故障、一般故障和咨询优化实行分类处置。

建立版本升级机制，对常规优化、专题升级和紧急修复实行计划管理和留痕管理。

建立配置维护和运行优化机制，使系统能够持续适配业务变化和管理需求。

（三）硬件协同维护建设

围绕现场设备和预警设施长期运行需要，建立软件平台与硬件维护相互协同的工作机制，重点包括：

建立设备在线监测和健康状态检查机制，对监测设备、采集器、网关、通讯模块和预警终端进行持续关注。

建立设备异常发现与协同处置机制，对离线、断电、通讯异常、数据异常和漂移异常等问题形成联动处理。

建立设备更换和恢复支撑机制，对设备更换、维修恢复、重新建档、重新绑定和结果回流形成统一流程。

建立设备台账和维护台账协同机制，形成设备信息、责任信息、维护记录和异常记录的统一管理。

（四）数据治理与安全保障建设

围绕系统运行安全和业务管理规范要求，进一步强化以下内容：

强化租户、组织、角色、菜单和按钮权限治理，保证系统按职责使用。

强化关键业务动作留痕，对审批、发布、回滚、策略调整和密钥轮换等动作进行审计。

强化日志追踪和系统异常治理，确保问题可定位、可追踪、可复盘。

强化设备鉴权和密钥管理，降低接入安全风险。

强化升级过程、配置变更和运行记录管理，保证重要操作有据可查。

（五）运维服务与培训保障建设

围绕系统常态化运行和人员使用能力提升需要，建立完整的服务保障机制，重点包括：

建立远程支撑与现场协同相结合的服务模式。

建立面向管理层、业务人员、运维人员和管理员的分类培训机制。

建立巡检报告、运行月报、问题清单、优化建议和阶段总结的周期性交付机制。

建立年度升级、季度优化、月度巡检和重点时期专项保障机制。

七、项目实施路径

建议本项目按照“摸清现状、实施升级、联调验收、持续维护”四个阶段组织实施。

（一）第一阶段：现状梳理与基线核定

重点完成以下工作：

梳理现有软件系统、设备类型、监测点位、预警流程和维护机制。

核定现有设备清单、风险点清单、组织权限和责任边界。

核定现有系统运行基线、环境基线和验收基线。

形成升级清单、维护清单和问题清单。

（二）第二阶段：软件升级与功能优化

重点完成以下工作：

完成平台能力升级和页面优化。

完成关键业务流程补强、治理能力补强和运行告警补强。

完成关键配置、角色权限和基础数据整理适配。

（三）第三阶段：联调验证与上线验收

重点完成以下工作：

组织软件、硬件、网络、数据联调。

按真实环境开展业务验收、运行验收和问题整改。

形成上线验收结论和遗留问题整改计划。

（四）第四阶段：运行维护与持续优化

重点完成以下工作：

开展日常运维、例行巡检、故障处理和运行报告编制。

开展季度优化、年度升级和重点时期专项保障。

持续跟踪系统运行成效和硬件维护情况，形成常态化服务机制。

八、运维服务与保障机制

建议围绕系统长期运行建立“日常巡检、故障响应、专项保障、持续升级、培训支撑”五位一体服务机制。

（一）日常巡检机制

每日检查平台运行状态、关键服务状态、告警推送状态、设备在线率和异常波动情况。

每周检查重点风险点数据连续性、典型异常、工单闭环情况和硬件离线情况。

每月形成巡检报告，梳理设备健康、系统运行、问题整改和优化建议。

每季度对系统运行质量、设备维护质量、业务使用情况和升级需求进行综合评估。

（二）故障响应机制

建议按故障等级建立响应机制：

| 故障等级 | 典型场景 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级重大故障 | 平台整体不可用、核心预警中断、关键业务无法开展 | 30 分钟内响应，立即组织处置，持续跟踪至恢复 |
| 二级重要故障 | 核心模块异常、重要路段数据中断、批量设备离线 | 1 小时内响应，提出处理方案并组织修复 |
| 三级一般故障 | 单模块异常、部分点位异常、个别接口异常 | 2 小时内响应，当日完成处置或明确整改计划 |
| 四级咨询优化 | 使用咨询、配置调整、体验优化建议 | 1 个工作日内反馈处理意见 |

（三）专项保障机制

针对汛期、恶劣天气、重大活动、专项检查等重点时段，建议建立专项保障机制：

提前开展系统、设备、网络和预警链路专项检查。

提前核查重点风险点和重点监测设备运行状态。

实施专项值守和快速响应。

形成专项保障记录和阶段总结。

（四）版本升级机制

建议建立稳定可控的版本升级机制：

常规优化按季度组织实施。

重要业务升级按专题组织实施。

紧急修复按问题等级快速处理。

每次升级均须完成升级前评估、升级中控制、升级后验证和升级后留痕。

（五）培训服务机制

建议按角色开展分类培训：

管理层培训，重点讲系统价值、决策看板、考核指标和督办机制。

业务人员培训，重点讲监测查看、告警处置、事件反馈和日常使用。

运维人员培训，重点讲巡检、排障、设备维护协同和问题上报。

管理员培训，重点讲权限配置、基础数据维护、通知配置和系统治理。

九、硬件协同维护机制

为保证软件平台建设成效真正落实到现场，建议将硬件协同维护纳入项目整体实施范围，形成“平台发现问题、现场及时处置、结果同步回流”的协同机制。

重点包括：

建立设备台账协同机制，对设备编码、安装位置、所属风险点、责任单位和维护记录进行统一管理。

建立在线率协同机制，以平台在线状态和现场巡检结果双向核验设备运行状况。

建立故障处置协同机制，对离线、断电、通讯异常、采集异常和漂移异常等情况形成维护闭环。

建立更换恢复协同机制，对设备更换、恢复、复测、重新建档和重新绑定形成标准流程。

建立备件和维护计划协同机制，对关键设备和易损部件提前做好维护安排。

十、项目实施后的综合效益

本项目实施后，预期将取得以下综合效益：

（一）管理效益

管理层能够更加直观掌握重点路段、重点风险点和重点设备运行状况。

业主单位能够及时掌握告警数量、事件进度、工单闭环效率和运维成效。

系统建设成果、维护成果和使用成效能够实现统一归集和持续考核。

（二）业务效益

监测、预警、处置、反馈工作可在同一平台完成，业务协同更加顺畅。

风险点、设备、策略、预案和责任单位能够统一关联，管理更加清晰。

告警和事件处置全过程可留痕、可督办、可复盘，业务闭环更加扎实。

（三）运维效益

通过在线监测、链路追踪、异常归档和运行告警，降低被动排障比例。

通过巡检、报表、趋势和日志分析，提升问题发现和预防能力。

通过软件与硬件协同维护，提升设备完好率、在线率和数据有效率。

（四）安全保障效益

重要风险能够更早发现、更快响应。

处置过程更加规范，责任链条更加清晰。

重大事件和异常问题能够形成全过程复盘，为持续改进提供依据。

十一、风险分析与控制措施

为确保项目实施和运行平稳推进，建议重点关注以下风险并采取相应控制措施：

对软件升级影响现网运行的风险，采取分阶段升级、升级前演练、升级后回归验证和必要回退预案。

对数据质量不稳定影响预警准确性的风险，强化设备治理、字段治理、异常监测和数据校核机制。

对硬件故障导致系统感知失真的风险，强化在线监测、离线告警、巡检协同和设备更换机制。

对运维力量不足导致问题积压的风险，强化服务分级、故障响应、巡检制度和月度问题复盘机制。

对人员使用不熟悉影响系统效果的风险，强化分类培训、操作手册和常见问题支撑。

对系统建设与业务需求脱节的风险，坚持业务牵引和持续优化，结合业主单位管理要求动态完善。

十二、报批建议

综合现有建设基础、业务管理需要和长期运行保障要求，本项目具备明确的建设必要性、较好的实施基础和显著的业务价值。建议将“高速公路风险监测预警处置系统软件升级和维护建设”作为业主单位提升风险防控能力、运维保障能力和管理决策能力的重要工作统筹推进。

建议批复按照“软件平台升级、软件运行维护、硬件协同维护、数据治理保障、运维服务支撑”五位一体模式组织实施，并同步建立阶段验收、运行考核、巡检报告、月度复盘和年度升级机制，确保项目建设成果真正服务于高速公路风险监测预警处置业务，形成可落地、可运行、可持续的长效支撑体系。

以上方案，提请审议。