高速公路风险监测预警处置平台优化升级及首年运行保障建设方案（业主报批稿）

为进一步提升高速公路重点路段、重点边坡、桥隧结构、预警设施和关联监测设备的风险感知、预警响应、处置协同和运维保障能力，推动现有风险监测预警系统由 1.0 阶段的“基础应用”向“平台化、闭环化、稳定化、可持续运行”升级，现结合 1.0 版本系统设计情况、当前已建成平台能力和业主单位管理需要，提出本建设方案。

本方案按照“现有基础整合提升、重点能力补强、首年运行保障同步建设、后续年度运维机制提前明确”的思路编制，既强调现有系统建设成果，也强调本次优化升级的必要投入和后续长期运行保障要求，可作为项目审议、投资测算、实施组织、验收考核和后续维护采购的依据。

一、项目概况与现有建设基础

（一）1.0 版本系统建设情况

根据现有 1.0 版本系统设计资料，高速公路风险监测预警系统已在甘肃省公航旅集团重点场景投入应用，覆盖 9 条国家高速、1 条国道、2 条省级高速，共计 12 条公路、65 处风险点，其中桥梁 8 处、隧道 6 处、边坡 51 处。系统已具备一定的风险监测、预警提示和处置支撑基础，是当前病害路段和重点结构安全管理的重要技术支撑平台。

1.0 版本已形成的业务功能，主要包括：

数字看板与首页预警提示。

项目管理与基础管控。

预警管理、预警触发、预警处置和手工录入。

设备管理、阈值设置、数据分析、视频监控和设备调试。

供应商管理、系统管理、日志管理。

网关组件、数据解析、数据传输存储、加解密处理。

1.0 版本还提出了后续升级方向，包括：

数据分析引擎增强。

综合预警模型优化。

报告管理模块建设。

设备运维管理建设。

人工巡视管理建设。

H5 移动端能力建设。

上述内容说明，1.0 系统已经覆盖了高速公路风险监测预警处置的核心业务雏形，但在平台化、治理化、稳定运行和持续维护方面，仍需进一步提升。

（二）现有平台建设情况

依据当前系统权威文档，现有平台已经由单点系统向统一平台演进，形成了较完整的“设备接入 + 风险运营 + 风险策略 + 平台治理 + 质量工场”五大工作台体系，并已在真实环境基线上形成以下建设成果：

已形成统一的设备接入能力，支持 HTTP、MQTT 等通道接入，具备固定 Pipeline、协议解析、消息日志、最新属性、在线状态和风险分发能力。

已形成较完整的风险业务基础，覆盖风险监测、GIS 态势、告警中心、事件处置、风险点管理、阈值规则、联动规则、应急预案和运营分析等能力。

已形成较完整的平台治理基础，支持组织、用户、角色、权限、区域、字典、通知渠道、审计日志、治理任务、治理运维和治理审批等能力。

已形成较完整的可追踪能力，支持 TraceId、系统日志、消息追踪、处理时间线、站内消息和外部通知桥接能力。

已形成真实环境运行与验收基线，具备版本验证、问题定位、证据留痕和运行核验能力。

上述基础说明，当前系统已具备比 1.0 更强的平台底座、治理能力和稳定性保障条件，为本次优化升级提供了良好基础。

（三）两套材料的互补关系

本次方案编制，不是将 1.0 文档和现有报批稿简单叠加，而是按照“互相弥补、相互借鉴、统一收口”的思路进行整合。

| 来源 | 优势内容 | 本次整合方式 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 版本系统设计资料 | 场景覆盖范围清晰，维护目标、人员配置、故障分级、服务承诺、交付物描述完整 | 作为本次方案中“业务场景规模、维护服务体系、人员机制、响应机制、交付机制”的主要依据 |
| 现有平台报批稿与权威文档 | 现有系统建设基础清楚，平台能力闭环更完整，治理能力、真实环境基线、运行稳定性和可追溯能力更强 | 作为本次方案中“现有建设基础、平台化升级方向、治理与稳定性能力、可持续运行机制”的主要依据 |

因此，本次建设方案既保留 1.0 对业务模块和维护服务的成熟表达，也吸收现有平台在统一接入、风险闭环、治理管控、日志追踪和质量验收方面的建设成果，形成一份更符合当前实际、更便于业主审议和后续实施落地的整合版方案。

二、项目建设必要性

本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

（一）提升高速公路风险防控能力的现实需要

风险监测预警处置平台承担着对重点路段、重点边坡、重点桥隧和预警设施进行实时感知、预警提示和闭环处置的重要职责。若系统仅具备基础采集和展示能力，而缺少数据治理、综合研判、流程协同和复盘分析能力，则难以真正发挥风险防控作用。因此，有必要在现有基础上对平台进行系统化升级。

（二）保障既有建设成果持续发挥效益的现实需要

现有系统已经形成了一定建设基础，但平台长期运行不只是“功能上线”，还包括版本迭代、运行监控、故障排查、数据保障、安全治理和服务支撑。若缺少首年运行保障和后续年度维护机制，系统运行质量和投资效益难以长期保持。因此，有必要把“升级建设”和“运行保障”一体统筹。

（三）补齐 1.0 业务模块与现有平台能力之间差距的现实需要

1.0 资料中明确提出了报告管理、人工巡视、设备运维、移动端服务等方向，这些内容与现有平台已建成的统一接入、风险运营、平台治理和可追溯能力之间具有较强互补性。通过本次建设，可把 1.0 的业务诉求与当前平台底座能力真正打通，形成更完整的业务平台。

（四）提升软件与硬件协同管理水平的现实需要

高速公路风险监测预警处置系统的成效，不仅取决于软件平台，也取决于现场监测设备、采集设备、通讯链路、供电环境和预警终端的健康运行。软件发现问题、硬件及时处置、台账同步更新、结果及时回流，已经成为保障系统长期有效运行的关键。因此，有必要将硬件协同维护纳入整体建设范围。

（五）满足业主单位管理决策需要的现实需要

管理层需要通过系统掌握风险态势、设备运行、预警处置、运维成效和责任落实情况。平台建设应服务于管理决策，而不是仅停留在技术实现层面。因此，本次建设必须兼顾业务展示、管理分析、运行保障和服务考核。

三、项目建设目标与总体思路

（一）建设目标

本项目总体目标是：依托现有平台基础，建设一套满足高速公路风险监测预警处置业务长期运行需要的“平台优化升级 + 首年运行保障”一体化支撑体系。

具体目标如下：

建成统一、稳定、可持续运行的风险监测预警处置平台，实现设备接入、风险识别、预警提示、事件处置、工单协同和结果复盘的一体化管理。

补齐 1.0 系统中的报告管理、人工巡视、设备运维、移动端服务等业务能力，使平台更贴合高速公路实际管理场景。

建成“软件升级、软件维护、硬件协同维护、数据治理、运维服务”一体化保障机制，保障平台在首年能够平稳运行并持续优化。

建成全过程留痕、全过程可查、全过程可复盘的管理闭环，提升业主单位对风险点、设备、处置过程和维护成效的掌控能力。

为升级责任期届满后的长期运维建立费用测算口径和服务边界，为后续年度维护采购提供依据。

（二）总体思路

本次建设总体采用“一个平台底座、两类能力补强、三条保障主线”的思路推进。

一个平台底座

以现有统一平台为底座，不另起炉灶，不重复建设，持续沿用已形成的统一接入、风险运营、平台治理和质量验收能力。

两类能力补强

一类是业务能力补强，即把 1.0 中成熟但尚未完全平台化的报告管理、人工巡视、设备运维、移动端等内容纳入统一平台。

一类是稳定性能力补强，即把现有平台的治理、日志、追踪、真实环境验收和运行告警能力进一步固化到首年运行保障中。

三条保障主线

软件升级建设主线。

首年运行维护主线。

硬件协同维护主线。

四、项目建设内容

本项目建设内容主要包括“平台能力优化升级”和“首年运行保障建设”两大部分。

（一）平台能力优化升级

1. 统一接入与设备资产治理升级

在现有统一设备接入和资产管理基础上，进一步完善以下内容：

持续完善产品建档、设备建档、物模型治理、异常设备发现、设备更换和资产台账维护能力。

支持监测设备、采集设备、预警设备、视频设备等多类型对象的统一管理，形成清晰的产品、设备、测点、风险点关联关系。

强化未登记设备发现、设备补录、设备状态监测、设备运维记录和设备维护提醒能力。

对接 1.0 文档中的设备管理、阈值设置、设备调试、视频监控等业务诉求，并纳入统一平台能力体系。

2. 风险监测、态势感知与综合预警模型升级

在现有实时监测、GIS 态势、对象洞察和统计分析基础上，进一步完善以下内容：

持续强化风险点、设备、测点、区域位置和责任单位的统一关联展示。

优化数字看板、管理首页、风险态势视图和对象洞察表达方式，使之更符合管理层和业务人员使用习惯。

引入 1.0 方案中提出的数据分析引擎增强内容，包括累计位移、变化速率、滑移方向、主滑方向、主滑断面识别和综合预警模型表达。

优化预警触发逻辑，形成“单指标阈值 + 算法判断 + 综合判断”相结合的多层级预警机制。

视场景需要联动广播、情报板、声光告警器等预警设备，提升预警发布的业务联动能力。

3. 预警处置闭环与业务支撑模块升级

围绕风险发现后的全流程闭环，持续补强以下内容：

完善告警中心、事件处置、工单协同、联动规则和应急预案之间的衔接和留痕。

补齐 1.0 中提出的报告管理模块，支持日报、月报、专题报告、版本留痕和批量下载。

补齐人工巡视管理模块，形成巡视任务下发、问题上报、预警联动和处置状态同步机制。

补齐 H5 移动端服务能力，支持预警查看、运维记录、人工巡视、报告查询与在线预览等核心业务。

结合现有平台的消息追踪、日志复盘和质量工场能力，形成“发现问题、分析问题、验证问题、留痕问题”的完整闭环。

4. 平台治理、日志追踪与安全稳定性升级

围绕系统长期稳定运行和管理规范需要，重点完善以下内容：

持续完善组织、用户、角色、权限、区域、字典、菜单、通知、审计等平台治理能力。

固化现有 TraceId、消息追踪、系统日志、站内消息、外部通知桥接等能力，使问题排查更加高效。

强化版本治理、审批留痕、关键动作审计、密钥治理和运维告警能力。

强化真实环境验收和质量工场机制，使版本发布、问题回归和验收取证更加规范。

强化接口稳定性、数据库连接稳定性、缓存治理、消息链路稳定性和日志脱敏能力，提升平台整体运行可靠性。

（二）首年运行保障建设

本次投资不只是一次性升级开发，还包含首年运行保障费用。首年运行保障主要包括：

平台日常巡检、运行监测和性能检查。

平台故障响应、缺陷修复、补丁发布和版本优化。

数据备份、恢复验证、安全加固和日志分析。

与硬件维护部门协同进行设备在线异常、通讯异常、供电异常和数据异常的联合排查。

重点时期专项保障，包括汛期、强降雨、重大活动和专项检查期间的专项值守与保障。

月报、季报、故障台账、升级记录和运维总结交付。

五、首年运维服务机制

（一）维护范围

首年运维服务范围包括：

已建成平台全部软件功能模块。

本次新增优化升级内容。

运行环境中的应用服务、数据库、中间件、缓存、日志链路和消息通道。

与平台直接相关的设备状态监测、台账协同和故障联动支撑。

短信服务、告警消息服务、AI 增值服务的运行保障和配置优化。

（二）维护团队配置建议

建议配置不少于 6 人的原厂核心支撑团队，通过“远程常态支撑 + 现场按需到场 + 紧急问题升级联动”的方式开展工作。

建议团队结构如下：

| 角色 | 建议人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 / 产品统筹 | 1 | 统筹需求、计划、验收、报告和沟通协调 |
| 后端研发 / 平台架构 | 2 | 核心业务逻辑、接口、中间件、数据库和稳定性治理 |
| 前端 / H5 研发 | 1 | 平台页面、移动端、报表展示和交互优化 |
| 运维 / 测试工程师 | 1 | 巡检、发布、回归、故障跟踪、环境保障 |
| 数据分析 / AI 支撑 | 1 | 预警模型、报告智能生成、趋势分析和算法优化 |

（三）故障分级与响应机制

建议按四级故障建立响应机制：

| 故障等级 | 典型场景 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级重大故障 | 平台整体不可用、核心预警中断、关键业务无法开展 | 30 分钟内响应，立即组织处置，持续跟踪至恢复 |
| 二级重要故障 | 核心模块异常、重要路段数据中断、批量设备离线 | 1 小时内响应，提出处理方案并组织修复 |
| 三级一般故障 | 单模块异常、部分点位异常、个别接口异常 | 2 小时内响应，当日完成处置或明确整改计划 |
| 四级优化事项 | 使用咨询、配置调整、体验优化建议 | 1 个工作日内反馈处理意见 |

故障处理应遵循“接报、判级、响应、排查、修复、验证、确认、归档”标准流程。

（四）日常巡检与专项保障机制

每日检查平台运行状态、关键服务状态、设备在线率和异常波动情况。

每周检查重点风险点数据连续性、典型异常、告警处置和工单闭环情况。

每月形成巡检报告，梳理设备健康、系统运行、问题整改和优化建议。

每季度对系统运行质量、设备维护质量、业务使用情况和升级需求进行综合评估。

对汛期、强降雨、重大活动、专项检查等重点时段，实施专项保障和值守机制。

（五）与硬件维护部门的分工界面

为避免职责重叠或遗漏，建议明确分工如下：

硬件维护部门负责传感器、采集器、网关、网络、服务器硬件、供电和现场线路的物理维护。

软件维护团队负责数据库、中间件、平台功能、预警模型、报告生成、H5 服务、日志链路、数据备份与恢复、安全漏洞处理等工作。

对于设备离线、数据中断、通讯异常、配置异常等问题，双方按“先定位、再分责、再闭环”的方式联合处置。

（六）交付物机制

首年运行保障期间，建议定期交付以下成果：

月度系统运行报告。

故障处理台账。

巡检记录和专项保障记录。

版本发布记录。

季度优化建议清单。

年度运行总结报告。

六、投资估算与费用清单

（一）测算原则

本次投资按“本次优化升级建设费 + 首年运行保障费”一并测算，综合考虑以下因素：

现有 1.0 业务模块与当前平台能力整合的开发工作量。

数据分析引擎、综合预警模型、报告管理、人工巡视、移动端等新增或补强工作量。

首年运行保障期内的巡检、故障处理、版本优化、数据备份、安全加固和专项保障投入。

与硬件维护部门联动所需的现场支撑、联调、故障协同和台账治理投入。

服务器资源、短信服务、AI 增值服务等运行成本。

（二）本次投资费用清单

结合当前建设范围和首年运行保障需要，本次投资建议控制在 300 万元左右，具体测算如下：

| 费用类别 | 金额（万元） | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统升级开发与集成实施费 | 118 | 平台功能优化升级，1.0 模块整合，报告管理、人工巡视、H5、综合预警模型、页面与接口改造、联调实施 |
| 首年系统运行维护费 | 56 | 首年巡检、故障处理、版本优化、补丁修复、数据库和中间件维护、数据备份恢复、安全加固 |
| 硬件协同维护与现场技术支撑费 | 34 | 设备在线异常协同、现场联调、故障排查、设备更换支撑、台账治理和专项到场服务 |
| 服务器及云资源购置费 | 26 | 应用服务、数据库、缓存、对象存储、备份空间、监控资源、带宽与容灾冗余资源 |
| 短信与消息服务费 | 8 | 告警短信、通知消息、关键提醒触达、首年消息通道服务 |
| AI 增值服务费 | 22 | 报告智能生成、趋势分析辅助、预警文本摘要、智能问答与知识辅助能力 |
| 测试验收、培训与安全测评费 | 12 | 集成测试、真实环境验收、使用培训、操作手册、安全检查与加固 |
| 项目管理与交付保障费 | 24 | 项目统筹、进度管控、需求管理、文档交付、月报季报和实施组织保障 |
| 合计 | 300 | 本次优化升级建设费 + 首年运行保障费合计控制在 300 万元左右 |

（三）费用说明

系统升级开发与集成实施费 是本次投资的主体，主要用于把 1.0 已提出但尚未平台化的业务能力，与当前统一平台底座真正融合。

首年系统运行维护费 不是重复收费，而是确保升级后的系统在首年能够平稳上线、稳定运行、快速响应问题的必要投入。

硬件协同维护与现场技术支撑费 用于解决“平台有数据异常但现场无支撑、现场有设备故障但系统无闭环”的问题，属于保障系统实效的重要投入。

服务器及云资源购置费、短信与消息服务费、AI 增值服务费 属于平台稳定运行和服务升级的必要成本，不宜纳入单纯的软件开发费中统算。

（四）支付建议

建议采用“分阶段支付 + 验收挂钩”的方式执行：

合同签订后支付启动款。

核心升级开发完成并通过联调测试后支付中期款。

平台上线并完成阶段验收后支付验收款。

首年运行保障期考核通过后支付尾款。

具体支付比例可结合业主单位财务制度和采购合同要求另行明确。

七、后续年度维护费用参考

本次 300 万元投资中，已经包含“本次优化升级建设费 + 首年运行保障费”。在本次升级责任期届满后，平台进入常态化运行阶段，后续年度仍需安排专项运维经费。

建议后续年度维护费用参考控制在 200 万元/年左右，主要构成为：

| 后续年度维护费用类别 | 金额（万元/年） | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行维护与故障响应 | 72 | 日常巡检、故障处理、版本维护、补丁修复、数据库与中间件维护 |
| 小版本优化与策略调整 | 36 | 页面优化、规则调整、报表调整、业务小需求迭代 |
| 硬件协同维护支撑 | 28 | 在线异常协同、现场联调、设备更换支撑和专项排查 |
| 服务器及云资源续费 | 24 | 应用、数据库、缓存、对象存储、监控和备份资源续费 |
| 短信与消息服务 | 6 | 告警短信、提醒消息和消息触达服务 |
| AI 增值服务 | 18 | 智能报告、趋势分析、知识辅助和相关模型服务 |
| 培训、巡检与安全加固 | 16 | 周期培训、安全检查、专项巡检和运维考核支撑 |
| 合计 | 200 | 升级责任期结束后建议年度维护费约 200 万元/年 |

上述后续年度维护费用，可根据风险点数量、接入设备规模、服务等级、AI 服务使用强度和现场支撑频次进行动态调整。

八、项目实施后的综合效益

本项目实施后，预期将取得以下综合效益：

（一）管理效益

管理层能够更加直观掌握重点路段、重点风险点和重点设备运行状况。

业主单位能够及时掌握告警数量、事件进度、工单闭环效率和运维成效。

系统建设成果、维护成果和使用成效能够实现统一归集和持续考核。

（二）业务效益

监测、预警、处置、反馈、巡视、报告等业务可在同一平台完成，业务协同更加顺畅。

风险点、设备、策略、预案、责任单位和运维记录能够统一关联，管理更加清晰。

告警和事件处置全过程可留痕、可督办、可复盘，业务闭环更加扎实。

（三）运维效益

通过在线监测、链路追踪、异常归档和运行告警，降低被动排障比例。

通过巡检、报表、趋势和日志分析，提升问题发现和预防能力。

通过软件与硬件协同维护，提升设备完好率、在线率和数据有效率。

（四）安全保障效益

重要风险能够更早发现、更快响应。

处置过程更加规范，责任链条更加清晰。

重大事件和异常问题能够形成全过程复盘，为持续改进提供依据。

九、风险分析与控制措施

为确保项目实施和运行平稳推进，建议重点关注以下风险并采取相应控制措施：

对软件升级影响现网运行的风险，采取分阶段升级、升级前演练、升级后回归验证和必要回退预案。

对数据质量不稳定影响预警准确性的风险，强化设备治理、字段治理、异常监测和数据校核机制。

对硬件故障导致系统感知失真的风险，强化在线监测、离线告警、巡检协同和设备更换机制。

对运维力量不足导致问题积压的风险，强化服务分级、故障响应、巡检制度和月度问题复盘机制。

对人员使用不熟悉影响系统效果的风险，强化分类培训、操作手册和常见问题支撑。

对系统建设与业务需求脱节的风险，坚持业务牵引和持续优化，结合业主单位管理要求动态完善。

十、报批建议

综合 1.0 版本系统建设情况、现有平台建设基础、业务管理需要和长期运行保障要求，本项目具备明确的建设必要性、较好的实施基础和显著的业务价值。建议将“高速公路风险监测预警处置平台优化升级及首年运行保障建设”作为业主单位提升风险防控能力、运维保障能力和管理决策能力的重要工作统筹推进。

建议本次按“平台优化升级建设 + 首年运行保障建设”一体实施，投资控制在 300 万元左右；在升级责任期届满后，后续年度维护费用建议按 200 万元/年左右另行列支，确保平台持续稳定运行。

建议按“统一平台底座、补强关键业务、强化运行保障、明确后续维护”的总体思路组织实施，并同步建立阶段验收、运行考核、巡检报告、月度复盘和年度升级机制，确保项目建设成果真正服务于高速公路风险监测预警处置业务，形成可落地、可运行、可持续的长效支撑体系。

以上方案，提请审议。